[7][image: image1.png]TRANSUN



                       福建省青山纸业股份有限公司

                 FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ 2022GC282共7页  第7页 
   


1、项目名称：青纸人行桥提升改造工程项目（GJ22-116）
2、项目内容：

按福州国榕市政工程设计有限公司设计的《沙县青州镇青纸人行桥提升改造项目》施工图设计文件施工；
3、投标人资格要求：

要求投标人具备特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质；技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经验，具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格，注册证书（注册时间在有效期内）；要求投标人提供公司相应的安全生产许可证。

4、工程工期：总工期60日历天，以开工报告为准。

5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求和后期桥梁检测的规定及要求，且通过检测使桥梁结构达到合格标准。
6、相关规定：

6.1由于该工程属于桥梁结构加固工程，施工地点在人员密集场所且有高空水上作业，对于现场实际情况及建筑周围环境，材料堆放等相关内容需加强了解，并应按照规定做好安全文明施工措施，同时进一步核实工程量清单中的工程量，故投标人需在开标前到现场实地勘察，同时与招标人指定联系人进行现场交流（李先生：13507558747），需携带满足招标要求的企业资质原件或复印件加盖公章确认，招标人出具交流证明。没有技术交流则按废标处理。

6.2工程所用材料全部由投标人自采，要求材料必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，根据设计要求：碳纤维布、结构胶等加固材料必须符合设计图纸的要求、碳纤维布建议使用“科胜牌”或“固特邦牌”或“悍马牌”；结构胶建议使用“科胜牌”或“悍马牌”(以上品牌均为建议品牌，投标人可以直接选用建议品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于建议品牌，否则，其投标将被拒绝)；同时投标报价时报出碳纤维布及结构胶的厂家及品牌，材料进场后必须提供“三证”等技术资料且到场后按规定抽样送检；其他材料按照设计图纸和最新版的国家建筑工程施工质量验收规范执行。
6.3投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买工伤和意外伤害保险。

6.4要求投标时按正常提供相应的企业资质及安全施工许可证、技术文件、相关业绩证明等资料。技术文件施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员，同时提供现场作业人员县级以上劳动主管部门核定下发的特种作业证，且证件必须在有效期内）及设备，（2）施工进度计划，（3）质量承诺，（4）施工工序（必须描述施工重要节点施工工序相互衔接具体要求）,（5）针对该工程项目的质量、安全保证措施。如果现场需要动火，安全措施中必须包括防火措施，没有针对性的质量安全保证措施、重点节点施工工序没有描述清楚，且工序之间搭接不合理，经评委商议后，按废标处理。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

6.6本工程执行总价包干合同。双方在专用条款内约定：投标人经过现场勘查及技术交流，应充分考虑材料市场价格风险，结算时合同期内所有任何材料不做任何调整。
7、付款方式：

本工程不支付预付款。工程施工完成工程量的一半，支付合同价款的30%（银行承兑汇票）；工程全部竣工完成，现场验收合格，工程内业资料归档，支付合同价款的40%（银行承兑汇票），待桥梁检测公司检验合格，出具正规检测报告，人行天桥产权移交青州镇人民政府后，开具全额9%增值税专用发票45天后，支付到97%保质金工程款（银行承兑汇票），余3%工程款作为质保金，在质保期满后无质量问题三十天内付清，质保金不计利息。
8、报价规定：

8.1本次招标设置招标控制价为1300000元。
8.2投标人报价为总价包干。本工程采用总价包干的方式，即采购-施工总承包（总价包含采购、施工所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明措施费、工伤保险费、各项管理费、增值税等所有费用）。
8.3报价含9%增值税。

9、评标办法：

9.1投标人报价超过控制价1300000元，按废标处理。
9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目:

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	投标评审价
	50分
	投标人应根据工程特点，市场供应以及合同工期，已提供的工程量清单及工程变更等因素，充分考虑现场实际情况，市场价格波动、基础工程量增加及招标人付款方式等风险因素，结算时所有材料、工程量、包干总价等不做任何调整，总分数50分总价最低为第一名得50分；总价次之第二名得47分；以此类推。

	2
	企业资质
	2分
	满足投标文件要求得2分，部分高于要求的不加分，不满足要求或低于要求按废标处理。

	3
	工期
	8分
	满足要求工期且提供的工期进度计划工序搭接合理的得8分，提供的工期进度计划工序搭接不合理、经评委商议后，适当扣分，不满足工期要求不得分。

	4
	施工组织设计
	40分
	施工组织设计方案必须有针对性，要求所报方案格式规范、内容详实、拟派项目组织机构人员配备齐全，质量、安全保证措施必须有针对性，特别是重点节点的施工工序必须描述详实，尤其在沙溪河上施工的安全保障措施符合相关规定及要求，施工进度计划工序之间合理。经评委评定，第一名40分，第二名37分，依次类推，如果施工方案没有针对该工程的质量、安全措施及施工工序，经评委商议后得0分


注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，类似业绩优先。

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2022年11月23日17:00前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2022年11月24日北京时间9：30时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室，现场参与。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金2万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。汇款人须注明投标单位名称）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有到期未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，不能按时履约扣除保证金。合同按时履行完毕后予以原额退还。以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件（一式两份）；第二部分为技术文件（一式两份）；第三部分为商务文件，每部分分开单独装订密封:（内容加盖公章）。

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》、《技术交流证明》；b.特种工程（结构补强）专业承包资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；d.技术负责人相应资质；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件，主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com
联系方式： 0598-5658595（招标办）  
附件：《投标报价表》、《沙县青州镇青纸人行桥提升改造项目》、《法定代表人授权书》
                                 福建省青山纸业股份有限公司

                                         招标办公室

                                      2022年11月17日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

       （招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：                  
单位：                     部门：           职务：                  
详细通讯地址：             邮政编码：       电话：                  
授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）  
法定代表人签字或盖章：            
日     期：                       

接受授权方

投标人代表签字：                  
日     期：                       

投标报价表
项目名称：青纸人行桥提升改造工程项目（GJ22-116）
招标编号：2022GC282

报    价：

税    率：

材料品牌：

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日

PAGE  

