2023GQ004广州青纸制袋设备吊装及运输招标文件

1.项目名称：广州青纸制袋设备吊装及运输

2.运输货物及吊装任务：德国W&H公司的自动化制袋生产线一条，吊装包含协助拆卸吊装、安装吊装、运输装卸吊装。

3.运输路线：广州青纸包装材料有限公司当前生产车间设备安装位置到惠州闽环制品股份有限公司生产车间设备安装的指定位置，运输任务包含设备的装车和卸车的吊装任务。

4.运输方式：汽车运输（包含设备吊装到指定位置）。

5.合同期限：2023年8月15日至2023年10月31日。

6.运输和吊装要求

6.1吊装要求：招标人在设备拆装过程中如果需要中标人提供吊装支持，将以电话方式通知中标人，接到通知后，投标人因根据招标人的要求安排相应吊车和有资质的、有经验的吊装人员协助招标人进行设备的吊装，吊装设备要提供必要的吊装用具，积极配合招标方技术人员的吊装工作，按要求吊装到招标方生产车间的指定位置，确保设备安全，因中标方造成的损失由中标方负责。配合拆装设备的吊装任务量按台班计算。

6.2吊装运输要求：招标方的设备运输由招标方根据设备拆卸进度及时和中标方沟通，中标人应第一时间安排合适车辆将投标人的设备吊装运输到招标方生产车间安装的指定地点，中标方应配备相应的运输保护装备，比如防滑垫、枕木、绑带、雨布等保护用具，确保招标方的设备在运输途中万无一失，如有损失由中标方负责。

6.3运输车型：投标人提供符合招标方设备要求的运输车辆。

6.4货物保险：投标人的吊装及运输过程必须为设备投保（招标人的设备价值人民币3000万元）。

6.5设备防护：设备装车后，中标方应将设备固定牢固，确保设备安全，运输全程需用篷布将设备遮盖并固定好，做好防潮、防雨工作。

6.6设备交接：设备送达招标人指定地点后，由招标方和中标方共同确认。

7.投标人资格要求

7.1具有独立法人资格，有资质和能力提供服务且信用良好的企业，招标内容在其营业执照的经营范围内。

7.2投标人必须提供三证合一的《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《起重吊装经营许可证》等有效证件；同时具备增值税一般纳税人资格。

8.付款方式：招标方设备安装到位后，经招标方技术人员调试合格，排除因吊装和运输过程中造成损坏情况下，招标方应30日内一次性支付给中标方，中标方应开具增值税专用发票给招标方。

9.报价规定

9.1本次招标采取一次性报价方式。

9.2报价为含增值税专用发票，以一票制方式结算。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.2本次投标控制价为总报价，计人民币19.50万元。投标人应将吊装运输和配合设备拆装台班费进行分别报价，其中配合设备拆装吊装台班费投标评审价按10个台班计算报价，据实结算。投标人报价超过招标控制价的，否决其投标（投标报价表见附件1）。

10.3评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装运输投标评审价 | 60分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×10 当AG≤1.1AD时，F=60-(A-AD)÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 配合设备拆装吊装台班费投标评审价（按10个台班计算报价，据实结算） | 10分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×10 当AG≤1.1AD时，F=60-(A-AD)÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 3 | 技术评审 | 25分 | 1.吊装运输方案：20分； 2.安全措施：5分； 3不满足吊装运输安全及技术要求的，按废标处理。 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 具有吊装运输类似业绩：5分（每份合同2.5分，封顶5分） |
| 5 | 付款方式 | / | 付款方式不得偏离，否则投标将被否决。 |

注：评分时分值保留两位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间、地点：2023年8月11日下午4:00时（北京时间）在广州青纸包装材料有限公司2楼会议室公开开标。

11.2参与方式：以下两种参与方式投标人可任选一种。

11.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至广州青纸包装材料有限公司2楼会议室。

11.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道中路509号，单位名称：广州青纸包装材料有限公司，收件人：李志勇，联系电话：13850895919，招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.投标及履约保证金

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金贰万元（￥：20000元）。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇；（开户银行：中国工商银行广州从化鳌头支行、账户名：广州青纸包装材料有限公司；账号：3602186409100035816。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

12.2.2投标保证金函；投标保证金函单独密封装订。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还。

12.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

12.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

13.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

13.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第5条“对投标人资格要求”的其他证明材料（运输许可证、机械吊装装许可证复印件等）；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件1）；d.投标人认为需要提供的其他资料，等等。

13.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.吊装及运输方案；b.第10.3条技术评审中第1、2、3小点评分项所对应的其他响应材料；c.工期、质量承诺、质保承诺；d.类似业绩合同复印件；e.技术偏离表；f.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由广州青纸包装材料有限公司和惠州市闽环纸品股份有限公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺（控股）有限责任公司www.fjqfkg.com

16.联系方式：

技术联系人：付正发13860509117；商务联系人：李志勇13850895919。

广州青纸包装材料有限公司

2023年8月4日

附件1：投标报价表

投标报价表

项目名称：广州青纸制袋设备吊装及运输                招标编号：2023GQ004

| 序号 | 项目内容 | 数量及要求 | 吊装及运输物品 | 含税报价 (元) | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装及运输 | 装车、运输及卸车到招标方生产车间安装的指定位置 | 德国W&H公司的自动化制袋生产线一条 |  |  |
| 2 | 配合设备拆装吊装台班费 | 10个台班 |  |  |  |

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

投标人：

（加盖单位公章）

日期：      年     月     日

附件2：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

广州青纸包装材料有限公司：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：